Целевые показатели результативности использования субсидий

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемые | достигнутые |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 2438 домовладений, 32 квартиры | 0* |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 47283 | 36408 |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | да/нет | да | да |

- Планируемый срок завершения контракта 31.05.2020 г.